报建编号：1801SJ0010

标 段 号：F01

施工监理招标文件

招标人：中国科学院分子植物科学卓越创新中心

- 编制日期：2020年8月23日

# 公告

项目名称：辰山园区植物生态研究所研究生教育设施项目

本工程项目施工监理按照项目可研批复的核准意见，采用内部比选方式，择优选定施工监理单位。

- 工程概况

本工程位于：上海市松江区佘山镇。

工程主要建设内容为：新建一栋宿舍（5层）及多功能活动用房（半地下），7000平方米。

工程造价约：2500万元。

本项目计划施工工期300天（以实际开工日算起）。监理服务期11个月。

- 资格要求

要求投标人具有住建部颁发的房屋建筑工程施工监理甲级资质或综合资质，总监理工程师资格具有住建部颁发的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》，注册专业须为房屋建筑工程。

- 文件的获取

凡有意参加投标者，请于提交投标文件前至本公告下链接自行下载招标文件。

- 提交投标文件的截止时间与地点

投标文件提交的截止时间(投标截止时间，下同)为2020年 9月11日16:00时，投标人应于投标文件递交的截止时间前将投标文件提交至 枫林路300号基建办公室。

- 招标人联系方式

招标人： 中国科学院分子植物科学卓越创新中心

地  址： 枫林路300号

联系人： 张钧

电  话： 021-54924084

# 投标人须知

前附表

| 序号 | 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.2 | 项目（标段）名称 | 辰山园区植物生态研究所研究生教育设施项目 施工监理 |
|  | 1.1.2 | 建设地址 | 上海市松江区佘山镇 |
|  | 1.4 | 计划施工工期及 监理周期 | 计划施工工期:2020年10月8日至2021年8月8日,10个月，监理周期为11个月。 |
|  | 1.2 | 资金来源 | 政府财政 |
|  | 1.8 | 投标人资质条件 | 具有住建部房屋建筑工程监理甲级资质或综合资质。 |
|  | 1.9.1 | 总监理工程师资格 | 《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》，注册专业为房屋建筑工程。 |
|  | 招标公告 | 招标文件 出售时间与地点 | 本单位官网链接下载 |
|  | 1.13 | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 2.2.1 | 书面问题递交的截止时间 | 时间：2020年9月7日10:00时 |
|  | 2.2.2 | 澄清会的时间 | 待定 |
|  | 2.2.2 | 补充招标文件发放 | 待定 |
|  | 3.2 | 监理服务收费报价 | 自报（限价49万元） |
|  | 3.3.1 | 投标保证金 | 无 |
|  | 3.4.1 | 投标有效期 | 提交投标文件截止期后 90天内 |
|  | 3.1.4 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份 |
|  | 4.2.1 | 提交投标文件的 截止时间和地点 | 截止时间：2020年9月11日16:00时 地点： 枫林路300号基建办公室 |
|  |  | 否决投标条款 | 有下列情形之一的，否决其投标： 1、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签章： （1）建设工程施工监理投标简况表未加盖投标人公章和未经法定代表人或者其授权代表签章。 2、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件： （1）总监理工程师所持的证书不符合招标文件要求的。 3、同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 4、投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应： （1）提交标书时，未提交有效法定代表人授权委托书的； （2）投标人与投标报名的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的； 5、投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 |

## 总则

### 工程说明

#### 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，按照项目可研批复要求，本项目施工监理进行比选，择优选定。

#### 工程概况

项目名称：辰山园区植物生态研究所研究生教育设施项目

招标人：中国科学院分子植物科学卓越创新中心

建设地点：上海市松江区佘山镇

### 资金来源：政府财政

### 招标方式：内部比选

### 计划施工工期及监理服务期

计划开竣工日期：2020年10月8日—2021年8月8日，计划施工工期10个月，监理周期为11个月。

### 监理范围

施工图范围内的工程。

### 监理具体工作内容：

详见第二章“监理任务大纲”

### 监理工作目标要求

#### 质量控制目标：一次性验收合格。满足招标人在施工承包合同中所提要求及国家和上海市工程验收质量标准要求。

#### 进度控制目标：按期完成施工节点目标，确保在规定的总工期内完成竣工。

#### 造价控制目标：确认形象进度，检查施工单位签证及变更的依据是否齐全，对变更前的工程实施情况及变更的实施情况进行记录，对工程量进行确认。

#### 安全文明管理目标

安全文明管理目标确保工程无重大安全事故，创建文明工地和标化工地，符合《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）等的相关要求。

#### 合同管理目标：完成本项目的合同跟踪管理及协助委托人的相关索赔事宜。

#### 信息管理目标：提供齐全的各类项目管理报表和签单，督促施工单位整理好工程技术资料归档。

#### 建筑节能目标：严格按照国家对建筑节能、水土保持和环保等要求监督工程实施。

### 投标人资质要求

住建部房屋建筑工程施工监理甲级资质或综合资质。

### 项目监理机构人员的要求

#### 总监理工程师的资格条件

总监理工程师必为投标人本单位的工作人员，持有《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》，注册专业为房屋建筑工程，年龄不得超过65周岁。

#### 项目监理机构其他人员的资格条件

本项目（标段）监理人员专业配套齐全，年龄结构合理。驻现场项目监理机构其他人员须配齐相关专业，各专业监理人员须具有省（直辖市）级建设系统的监理工程师(或监理员)资格证书。

#### 中标人投标时的总监理工程师或总监理工程师代表如有业绩不实或挂靠，招标人有权要求撤换，直至要求终止合同，由此造成的损失由中标人负责赔偿；

### 费用承担

投标人参加投标活动发生的所有费用自理。

### 语言文字

招标文件与投标文件的语言均使用中文。

### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 踏勘现场

#### 招标人不组织踏勘现场，投标人自行承担踏勘现场中所可能发生的人员伤亡和财产损失。

## 招标文件

### 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告

- 投标人须知

- 监理任务大纲

- 评标标准与办法

- 合同条款及格式

- 附件格式

## 投标文件的编制

### 投标文件的组成

#### 投标文件应包括但不限于以下内容：

##### 法定代表人证明、法定代表人授权委托书（见附件一）；

##### 建设工程施工监理投标简况表（见附件二）；

##### 投标人营业执照、资质证书等复印件；

##### 项目监理机构人员的基本情况表（见附件三）及总监理工程师、专业监理工程师相关证书复印件；

#### 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖投标人单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

#### 投标文件份数按本章前附表第15项的规定。投标文件应在其封面上清楚注明“正本”和“副本”字样。副本应是正本的复制件，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

#### 投标文件的正本和副本应分别装订成册，并编制目录。

### 监理服务收费报价

#### 监理服务收费报价的范围为施工和保修阶段的监理收费，监理服务收费报价按市场调节价，依据投标单位自身实力报价。超出原约定工期的服务费用参照施工阶段的收费。

#### 投标人必须按照招标文件规定的格式和内容，在投标简况表中列出投标报价。投标人未填报的部分，在项目实施时业主将不予支付，并认为该部分费用已包含在报价中。

### 投标保证金

#### 本项目无投标保证金。

### 投标有效期

#### 在本章前附表第14项规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

#### 如出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以官方网站公告形式通知所有投标人延长投标有效期。

## 投标文件的提交

### 投标文件的密封

投标文件应当密封，并在密封处加盖投标人单位公章与法定代表人印章。

### 投标文件的递交

#### 投标人应在本章前附表第16项规定的递交投标文件的截止时间前递交投标文件。

#### 投标人递交投标文件的地点：见本章前附表第16项。

#### 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接受。

### 投标文件的修改与撤回

#### 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

#### 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第四.1条、第四.2条规定进行编制、密封和递交，并注明“修改”字样。

## 开标

### 开标人员

开标由招标人组织。

### 开标

#### 按照本章第4.1款规定，检查投标文件的密封情况，确认无误；

#### 有关人员在开标记录上签字确认；

### 投标文件有下列情况之一者，招标人不予接受：

#### 逾期送达的或者未送达指定地点的；

#### 投标文件未按本章第4.1款规定密封的。

## 评标

### 评标小组

#### 评标由招标人组建的评标小组负责。评标小组由招标人自行安排组成，成员人数为５人以上单数组成。

#### 评标委员会成员在评标前应当保密。

### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 评标办法

参见第四章“评标办法”。

### 重新招标

有下列情形之一的，招标人应当重新招标：

#### 在投标截止时间前提交投标文件的投标人少于3个的；

#### 所有投标均被作为废标处理或否决的；

#### 评标小组否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标小组决定否决全部投标的；

#### 中标候选人全部放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的。

### 废标条款

#### 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他方式弄虚作假；

#### 未按招标文件规定加盖本单位公章及法定代表人印章或签字的；

#### 总监理工程师资格不符合招标文件要求的；

#### 未对招标文件的实质性要求和条件做出响应；

#### 联合体投标未附联合体各方共同投标协议书；

#### 有其他重大偏差的。

投标文件存在以上情况之一的，经评标小组讨论，应认定其存在重大偏差，对该投标文件作废标处理，并记录在评标报告中。

## 定标

### 定标方式

#### 招标人从评标小组推荐的第一名中标候选人中确定中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

#### 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标小组按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

### 中标通知书

#### 招标人将在评标后，向中标人发出中标通知书。招标人应同时将中标结果按原招标公告发布途径进行公告。

#### 中标通知书是合同文件的组成部分。

## 授予合同

### 监理合同签订

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面监理合同。

### 中标人拒签合同

中标人无正当理由拒签合同的，招标人将有权取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人应当赔偿由此造成的招标人的损失。

### 招标人拒签合同

发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失，同时保留中标人的中标权利。

### 监理合同的签署

监理合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效。

8.5监理合同备案

监理合同应及时到建设行政管理部门备案，中标单位应保证所有备案内容的手续完备、合规、合法。

# 监理任务大纲

## 机构人员

### 监理人应采用国家颁布的《建筑工程监理规范》（GB50319-2013）及有关行业标准执行相关监理工作。

### 监理人应按照投标文件约定组建项目监理机构进驻施工现场，实行总监理工程师现场负责制。

### 监理日志和监理提出的整改通知书，必须由总监理工程师或者其委托的具有相应资格的监理人员签字。

### 监理人应当加强施工现场巡查，现场有施工作业时，必须有符合规定的监理人员到现场实施监理。

### 监理人应当对分包单位资质和人员到岗情况实施检查，对于施工现场中的各类违法违规行为要及时发现、及时制止。

### 对质量安全隐患，监理人应当要求承包人停工整顿，监理人同时书面报告招标人。

## 质量控制

### 熟悉施工图，参加设计交底会议，提出相关建议或意见

### 审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件；

### 检查施工许可等手续的办理情况，向委托人提交检查报告；

### 审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作

### 复核和审查承包人、分包人以及材料、设备、构配件等供应单位的资格及发包手续、备案情况等；

### 审批工程项目单位工程、分部分项工程和检验批的划分，并依据监理规划分析、调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度；

### 检查督促承包人建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用，督促承包人进行全面质量管理工作；

### 协助委托人移交与项目施工有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复合有关测量成果；

### 审查承包人自建的试验室或委托试验的试验室；审查批准承包人按合同规定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验；

### 施工质量进行全过程的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录相；

### 组织或参与质量事故的调查，审批事故处理方案，并监督质量事故的处理；

### 组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素；

### 对工程项目的检验批、分部分项工程、单位工程等及时进行施工质量验收和质量评定工作；

### 审查竣工资料，协助委托人组织竣工预验收；

### 参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告；

## 进度控制

### 熟悉招标文件和合同文件中有关进度的条款；

### 审核、分析各投标单位的进度计划；

### 审核施工总进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时，监理及时提出施工总进度调整建议；

### 审核项目施工各阶段、年、季、月度的进度计划，并控制其执行，必要时作调整建议；

### 在项目实施过程中，必要时采用用计算机进行进度计划值与实际值的比较，每月、季、年提交各种进度控制报告。

## 造价控制

### 对工程实际进展情况作好完善的记录和必要的签证；

### 对工程的修改、变更以及返工等情况作好完善的记录和必要的签证；

### 每月配合协助造价咨询单位和业主进行投资计划值与实际值的比较，并提供相应报表；

### 参与工程付款审核；

### 参与审核其它付款申请单；

## 安全生产监督管理

### 审核专项施工方案、督促承包人落实安全保证体系；

### 督促承包人履行安全、文明施工保障义务；

### 协助招标人组织工地安全检查；

### 协助制订项目委托人的应急措施；

### 协助处理安全事故；

### 督促承包人组织工地卫生及文明施工检查；

### 督促承包人协调处理工地的各种纠纷；

### 督促承包人组织落实工地的保卫及产品保护工作。

## 合同管理

### 协助委托方处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷;

### 进行施工合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告。

## 信息管理

### 执行招标人制定的文档管理系统；

### 建立工地例会制度,并做好会议记录；

### 督促各承包人整理工程技术资料。

# 评标标准与办法

## 依据

### 根据《中华人民共和国招标投标法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、国家发改委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》等有关规定，并结合本项目（标段）招标文件，制订本评标办法。

## 评标组织

### 评标委员会组成

招标人依法组建评标小组。评标小组由招标人自行组成，人数为5-7人。

## 初步评审

### 评标小组将对投标文件进行初步评审，只有通过初步评审的投标文件才能参加正式比选。不能通过初步评审的主要条件包括：

#### 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他方式弄虚作假；

#### 未按招标文件规定加盖本单位公章及法定代表人印章或签字的；

#### 总监理工程师资格不符合招标文件要求的；

#### 未对招标文件的实质性要求和条件做出响应；

#### 联合体投标未附联合体各方共同投标协议书；

#### 有其他重大偏差的。

投标文件存在以上条件之一的，经评委讨论，应认为其存在重大偏差，对该投标文件作废标处理，并记录在评标报告中。

## 详细评审

针对本项目评标办法中确定的内容，对每个投标文件做出专业性评价。

### 评审主要评标内容范围如下：

#### 投标报价；

#### 总监理工程师、监理人员资格（数量）及机构设置；

#### 投标人及总监理工程师诚信、行政处罚（处理）等。

## 投标文件的澄清

### 除本办法规定的重大偏差外，投标文件存在的其它问题应视为细微偏差。为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可书面通知投标人澄清或说明其投标文件中不明确的内容，或要求补充相应资料或对细微偏差进行补正。对此投标人不得拒绝，否则，作废标处理。

### 有关澄清、说明和补正的要求和回答均以书面形式进行，但招标人和投标人均不得因此而提出改变招标文件或投标文件实质内容的要求。投标人的书面澄清、说明或补正属于投标文件的组成部分。

### 评小组会不接受投标人对投标文件的主动澄清、说明和补正。

## 综合得分

### 投标人的综合得分（当评标委员会成员≥７人时，将在评委打分中，去掉一个最高分，去掉一个最低分,再计算综合得分）。本评分细则满分100分， 最小打分间隔0.5分，平均分值保留小数点后两位。具体评分分值如下表：

评标办法

- 投标文件评审（60-100分）

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 （60-100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理费报价 （60-80） | 将经评审的有效报价中最低报价作为基准价得80分，各投标人报价与基准价相比，每上浮1%扣1分（最多扣至60分） | 60-80 |
| 2 | 项目监理机构人员 （0-20） | 项目监理机构人员数是否符合项目需求，得0-10分。 | 0-10 |
|  |  | 专业分工是否齐全，是否能满足工程需要，得0-10分 | 0-10 |

评分细则注解：

注1：在评分细则内,根据评分内容，酌情打分；评分内容如为缺项，则以“0”分计取。

## 推荐中标候选人

评标小组完成评标后，根据综合得分从高到低排序，推荐两名中标候选人。

## 书面评标报告

评标结果由评标小组全体成员签字。

# 合同条款及格式

参考《建设工程委托监理合同（GF—2012—0202）》编制

# 附件格式

格式一：法定代表人证明与法定代表人授权委托书

（1）法定代表人证明

项目名称：

投标人名称：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖章)：

年    月       日

（2）法定代表人授权委托书

本授权书申明:

(公司名称)法定代表人             经合法授权, 特代表本单位(以下称“投标人”)委托:               ( 姓名 )为代理人,并授权该代理人在                                         项目的投标工作中, 以投标人的名义签署投标书、进行谈判、签署合同并处理与此有关的一切事务。

法定代表人(签章)：

（贴代理人身份证复印件）            代理人签字：

投标人(盖章)：

年    月     日

### 格式二：建设工程施工监理投标简况表

建设工程施工监理投标简况表

项目名称：

| 项目监 理机构 人员数 | 总监理工程师 |  |  |  | 监理费报价 （万元） | 监理周期 （天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 /性别 | 年龄 /职称 | 注册专业 /注册号 | 每周天数 /兼职否 |  |  |
|  |  |  |  |  | 大写： |  |

总监理工程师身份证号：

投标人名称(盖章)：

法定代表人(签章)：

年    月     日

### 格式三：监理人员基本情况表

### 现场监理人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 职务 | 持监理证情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |